# Experiencia Solar — Qué quedó afuera

Qué es esto. Cruce entre los procedimientos E1/E2/E3 (definidos hace meses) y la tabla de requerimientos actual, para ver qué se está desviando y qué cosas ya definidas no quedaron recogidas. Las definiciones vigentes son las de la tabla. Los procedimientos entran como contexto: lo que sigue no propone volver atrás, sino marcar lo que se perdió en el camino y conviene decidir a conciencia.

## Resumen

De los procedimientos salen 8 desvíos que importan. Tres son desarrollo real

que no está en la tabla, dos son contradicciones a resolver, y tres son material

ya escrito que se está dando por inexistente.

| # | Qué | Tipo | Gravedad |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | El modelo de encuestas del sistema no se parece al definido | Desarrollo faltante | Alta |
| B-02 | Falta el check de "confirmación de encendido", que es el cierre real de E2 | Desarrollo faltante | Alta |
| B-03 | El OK previo de UTE (el que habilita la obra) no está considerado | Desarrollo faltante | Alta |
| B-04 | La preferencia de canal del cliente no existe como dato | Desarrollo faltante | Media |
| B-05 | La cadencia se endureció de semanal a 3/5/10 días | Contradicción | Alta |
| B-06 | El alta en la app del fabricante: ¿Ingeniería o Experiencia? | Contradicción | Media |
| B-07 | E3 figura como "pendiente" pero tiene procedimiento completo | Material ignorado | Alta |
| B-08 | Falta el indicador de resultado: la satisfacción | Enfoque | Media |

## B-01 · El modelo de encuestas no coincide con lo definido

Lo definido en los procedimientos: tres encuestas, cada una con **tres

preguntas en escala 0-10**, con contenido distinto:

|  | Cuándo | Qué mide | Preguntas |
| --- | --- | --- | --- |
| Encuesta 1 | Post-obra | La experiencia de E1 | Conformidad general · claridad del proceso · qué mejorar |
| Encuesta 2 | Al confirmar el encendido | La espera de E2 | Conformidad general · cuán acompañado se sintió · qué mejorar |
| Encuesta 3 | Cada aniversario | La operación | Conformidad · NPS (¿nos recomendarías?) · en qué ayudar |

Lo que hay en el sistema (verificado en producción): una sola columna nota

(entero) y un comentario. Una pregunta, escala 1-5, igual para las tres.

Consecuencia: no se puede medir NPS, no se puede separar "conformidad general"

de "cuán acompañado se sintió" —que es justo lo que mide el trabajo del área— y la

escala 1-5 no es comparable con el 0-10 de los procedimientos.

No está en la tabla de requerimientos. Es desarrollo real: cambio de modelo,

migración del dato existente y rediseño del formulario del portal.

Ojo con la secuencia: arreglar la entrega de las encuestas (E1-09, E2-05) antes de arreglar el instrumento significa mandar a escala una encuesta que no mide lo que se quiere medir. Conviene decidir esto primero.

## B-02 · Falta el cierre real de E2: la confirmación de encendido

Lo definido (E2 §3): *"El cierre de esta etapa no es 'UTE habilitó', es **el

cliente lo encendió y está generando**. No des por terminado tu trabajo hasta que

el cliente te confirme."* Y en §8: se le pide al cliente que avise cuando encienda.

Lo que hay: los checks de E2 en la tabla son dos — aviso de habilitación y

aviso de la encuesta. No existe el check de confirmación de encendido.

Por qué importa, y bastante:

Es el único punto donde se verifica que el cliente **efectivamente pudo

encender**. Hoy se avisa y se asume.

La Encuesta 2 se dispara en el momento equivocado. Los procedimientos la

atan a la confirmación de encendido; el sistema la dispara al cerrar el trámite

UTE. Entre un momento y otro puede pasar bastante, y se le pregunta al cliente

por su experiencia antes de que haya vivido el desenlace.

Sin esa confirmación no hay forma de saber si un cliente habilitado está

realmente generando — más allá del monitoreo, que solo lo detecta después.

Faltan también las instrucciones de encendido (interruptor de microgeneración,

cortar precinto, subir llave) como material — está en C-05 solo de refilón.

## B-03 · El OK previo de UTE no está en el mapa

Lo definido (E1 §5 y glosario): hay dos hitos de UTE, no uno:

| Hito | Cuándo | ¿Notifica al cliente? |
| --- | --- | --- |
| OK para avanzar con la obra | *Antes* de la obra | Sí, UTE le escribe |
| Habilitación final | *Después* de la obra | No, avisamos nosotros |

El primero está completamente ausente de la tabla de requerimientos, y sin

embargo:

La fecha de obra depende de él. El procedimiento dice que el seguimiento

semanal de E1 consiste en informar el estado de ese OK y confirmar o reagendar

la fecha en función de él. Esto explica los 13 clientes esperando fecha: no

es desprolijidad, es que están esperando a UTE.

Genera una notificación confusa. UTE le manda al cliente un aviso que

*parece* hablar de un "aumento de potencia" pero en realidad es la autorización.

El procedimiento pide preguntarle activamente si le llegó, porque **a veces el

cliente se entera del OK antes que nosotros**.

Qué falta: que ese hito genere novedad informativa (igual que E2-02 pide para

los 11 hitos), y la plantilla que explica la notificación confusa.

## B-04 · La preferencia de canal no existe como dato

Lo definido (E1 §4): antes incluso de la bienvenida se le pregunta al cliente

si prefiere WhatsApp o mail, y su preferencia queda registrada en la ficha.

Razón: que el que elige mail no reciba el mensaje largo de bienvenida por WhatsApp.

Lo que hay: no existe el campo. El canal se registra por interacción (con qué

canal se habló *esa vez*), pero no la preferencia del cliente.

Es un campo simple, y ordena el primer contacto —que es el más importante de todo

el recorrido—.

## B-05 · La cadencia se endureció y conviene mirarlo

|  | E1 | E2 |
| --- | --- | --- |
| Procedimientos | 1 contacto por semana | 1 contacto por semana |
| Definición vigente | 3 días | 5 días |

En E1 la exigencia se más que duplicó. Con el dato de que hoy **63 de 63

clientes están fuera de cadencia**, arrancar con el umbral más duro que el que los

procedimientos consideraban razonable puede volver el indicador inalcanzable —y un

indicador que nunca se cumple deja de mirarse.

No es una objeción, es una advertencia de calibración. Los procedimientos

además daban un argumento para el semanal: *"siempre hay algo concreto que decir"*

— y a 3 días, en E1, muchas veces no lo hay.

## B-06 · El alta en la app del fabricante: contradicción de responsable

Lo definido (E3 §4): *"las tareas técnicas —crear el usuario en la app del

fabricante y limitar la inyección— las hace Ingeniería, no Experiencia de

Cliente. Cuando el cliente llega a la puesta en marcha, su usuario ya está creado.

El rol del área no es configurar la app, es enseñar a usarla."*

Lo que hay en el sistema: la subetapa "Alta en plataforma de monitoreo"

está dentro de Post-Habilitación, asignada al *"Equipo Postventa"*.

Hay que decidir cuál manda. El procedimiento parece más sensato (es una tarea

técnica), pero entonces esa subetapa está en el lugar equivocado.

## B-07 · E3 no está en cero: hay un procedimiento completo

La tabla dice *"E3 pendiente, no se trabajó"*. **Pero el procedimiento de la Etapa

3 está escrito y es el más detallado de los tres**, con cinco sub-procesos:

| Sub-proceso | Qué cubre | ¿Está en el sistema? |
| --- | --- | --- |
| 3a Puesta en marcha | Onboarding a la operación, en dos momentos: al encender (app, rendimiento esperable, garantías, canales) y al mes con la primera factura | No existe como proceso |
| 3b Soporte reactivo | Triage en 3 ramas: duda de uso · rendimiento · falla técnica. Todo termina como ticket, entre por donde entre | Tickets existen, sin triage ni plazos |
| 3c Consultas de rendimiento | "Genera poco" (real vs. esperado) y "no veo el ahorro" (efecto rebote → contrafáctico) | El contrafáctico ya está en el reporte mensual |
| 3d Reporte + encuestas | Revisión previa del reporte para adelantarse a desvíos | El reporte existe; la revisión previa no es un paso |
| 3e Mantenimientos | Dos (año 1 y 2), en toque combinado con la Encuesta 3, con autoagenda por link | No existe nada |

Tres definiciones de E3 que vale rescatar porque no están en ningún lado:

Los mantenimientos son dos y van junto con la encuesta anual, en un solo

mensaje que celebra el aniversario. No son dos contactos separados.

Las encuestas no se condicionan a beneficios. El link para agendar el

mantenimiento va siempre, responda o no la encuesta. *"Atarlo ensucia el dato:

deja de medir satisfacción y mide otra cosa."*

El área resuelve, no deriva. Los dos motivos más frecuentes (rendimiento y

dudas de uso) los resuelve Experiencia Solar sin escalar. Escalar es solo para

lo técnico de verdad.

Además queda pendiente algo concreto del reporte: **comparar la generación real

contra la esperada en la propuesta** (cierra la rama A de 3c). Hoy el reporte tiene

el contrafáctico económico pero no la comparación técnica.

## B-08 · Falta el indicador que los procedimientos ponen por encima de todo

Los tres procedimientos insisten en lo mismo:

*"Los indicadores de proceso son medios, no fines. Se puede cumplir todos los tiempos y aun así tener un cliente insatisfecho. El número que define si el área cumple su objetivo es la satisfacción, no los plazos."*

La tabla de requerimientos mide proceso: cadencia, avisos en plazo, checks. El

indicador de resultado —la satisfacción, vía encuestas— no aparece, y de hecho

hoy no se puede calcular: no hay ninguna métrica agregada de encuestas.

Con 18 pendientes contra 1 respondida, el área **hoy no tiene forma de saber si lo

que hace mejora la satisfacción**. Todo el tablero mide esfuerzo, no resultado.

## Qué agregaría a la tabla

| Nuevo | Qué | Pri sugerida |
| --- | --- | --- |
| B-01 | Rediseñar el modelo de encuestas: 3 preguntas por encuesta, escala 0-10, NPS en la anual | P1 — decidir antes de escalar la entrega |
| B-02 | Check de confirmación de encendido + mover el disparo de la Encuesta 2 a ese momento | P1 |
| B-03 | Novedad informativa del OK previo de UTE + plantilla de la notificación confusa | P2 |
| B-04 | Campo de preferencia de canal en la ficha | P2 |
| B-08 | Métrica de satisfacción (promedio por etapa, evolución, NPS, tasa de respuesta) | P2 |
| B-06 | Mover "Alta en plataforma de monitoreo" a Ingeniería | P3 |
| — | Revisar la calibración de la cadencia de E1 (3 días vs. semanal) | Decisión |
| — | Volcar el procedimiento de E3 a la tabla en vez de tratarlo como pendiente en blanco | Decisión |

## Lo que NO cambió y conviene decir

Buena parte de los procedimientos sigue vigente y está bien recogida: el

contacto lo inicia siempre Voltia, nunca un "hola, ¿todo bien?" vacío, no se

prometen plazos que no se controlan, honestidad con la demora, y el manejo del

cliente enojado (validar la emoción antes de explicar). Nada de eso se perdió.

Y hay una idea de los procedimientos que la tabla mejora: los procedimientos

asumían que Experiencia Solar seguía el trámite mirando el portal; las

definiciones nuevas hacen que el sistema le avise, que es mejor.