# Experiencia Solar — Plan y estado

Todo lo marcado ✅ está en DESARROLLO, sin deployar. Verificado contra el código el 5 de septiembre de 2026, no de memoria.

| ✅ | Hecho y verificado en desarrollo |
| --- | --- |
| 🟡 | Parcial |
| ⬜ | Pendiente |
| ➖ | No es desarrollo (procedimiento o contenido) |

## El plan, en una frase por bloque

| Bloque | Qué resuelve | Estado |
| --- | --- | --- |
| 0 · Que Alejandra se entere | Hoy no le llega ningún mail y las alertas se pierden | ✅ Completo |
| 1 · Corregir lo roto | Fecha de habilitación, traspasos trabados, criterios duplicados | 🟡 Mayoría hecha |
| 2 · El objeto "novedad" | Unificar comentario e interacción; que el cumplimiento se calcule | ⬜ Sin empezar |
| 3 · La vista de Experiencia Solar | Sacar los carriles del pipeline y darle su propia vista | ⬜ Próximo |
| 4 · Calendario y visitas | Agendar relevamientos y entregas para poder avisarlas | ⬜ Sin empezar |
| 5 · Tickets y encuestas | Que un reclamo del cliente avise a alguien | 🟡 Encuestas hechas |
| E3 · Post-habilitación | Cierre, monitoreo por excepción, ritmo anual | ⬜ Sin empezar |

## ✅ Hecho (9 ítems)

| # | Qué | Verificación |
| --- | --- | --- |
| T-16 | Experiencia Solar y Postventa reciben el resumen diario por correo | 11 filas creadas. Antes solo ADMIN |
| E2-06a | La alerta de nota baja llega. Se calculaba "el área menos quien la originó" → con una persona quedaba en cero | 15/15 tests de traspasos |
| T-14 | Filtros "⚠ Aviso pendiente" y "Fuera de cadencia" en el listado | 4 y 48 de 93 por API |
| T-10 | Criterio de "sin contacto" unificado en la cadencia configurable. Antes convivía con 7 días fijos en pantalla | Backend calcula diasSinContacto y fueraDeCadencia |
| E2-03 | La fecha de habilitación la escribe Tramitación, no un clic de seguimiento. Era el punto único de falla de todo E3 | Probado E2E + 15 recuperados con el backfill |
| 1.2 | Un traspaso lo puede confirmar cualquiera del área, o un admin | tsc + tests |
| ENC-01 *(addendum)* | Encuestas de tres preguntas, distintas por etapa, promedio como puntaje, umbral configurable | Probado E2E: 4·2·5 → promedio 3,7 y alerta igual |
| E3-00 | Derogada la cadencia de E3 | Config: fuera de cadencia pasó de 48 a 33 |
| *(extra)* | Los comentarios de etapa y subetapa llegan al historial del cliente | Antes solo los del proyecto raíz |

## ⬜ Pendiente — por orden de prioridad

### Bloqueantes de otras cosas

| # | Qué | Por qué urge |
| --- | --- | --- |
| T-17 / E3-07 | Notificación de ticket nuevo | Hoy un reclamo del cliente no le avisa a nadie. Es bloqueante de todo el recorrido del portal en E3 |
| X-02 | El panel de "sin comunicación" excluye la cartera post-habilitación | Sin esto E3 es invisible. Verificado: sigue filtrando solo activos |
| POR-01 / POR-04 | Alta del portal sin depender del mail + campaña retroactiva | 76% sin portal. 4 de las 5 cosas del cierre de E3 dependen del acceso |

### Correcciones que quedan

| # | Qué |
| --- | --- |
| E2-06b | Un traspaso ya confirmado no debe bloquear uno nuevo. Verificado: sigue bloqueando → la segunda nota baja de un cliente se sigue tragando |
| X-01 | Los correos al cliente no cuentan como contacto |
| T-09 / E1-06 | Motivo obligatorio al reprogramar |
| E1-05 | Notificación al confirmar o reprogramar la fecha de obra |
| E1-01 | Subetapa de presentación de Alejandra dentro de Onboarding |
| X-04 | El correo del monitoreo va a una sola casilla |
| X-05 | El envío de reportes mensuales está desactivado |

### Bloque 2 — El objeto "novedad"

T-02 unificar comentario e interacción · T-03 tipo precargado por origen ·

T-04 solo los contactos cuentan para la cadencia · T-05 eliminar la casilla

"contacto semanal" · T-06 auditar los eventos del log y reescribirlos en

lenguaje humano.

T-06 es previo a las lucecitas de la vista nueva: no se puede decidir qué genera novedad visible sin el inventario.

### Bloque 3 — La vista de Experiencia Solar ← **lo próximo**

T-12 sacar los carriles del pipeline · T-13 tres bloques por etapa ordenados

por días sin contacto · T-14b las dos lucecitas (informativa / con plazo) ·

T-15 días sin contacto en la ficha · checks fijos + **subetapas dinámicas por

reagenda** · el resumen diario con la misma estructura.

### E3 — Post-habilitación (sin empezar)

Cierre de puesta en marcha: 5 checks, plazo 15 días (E3-01 a E3-06)

Monitoreo por excepción: 6 familias de alerta, doble paso de verificación,

notas persistentes por instalación (MON-01 a MON-08)

Ritmo anual: resumen anual, mantenimiento con máquina de estados, pestaña

propia, calendario de Gonzalo (MNT-01 a MNT-11)

Portal: usuario sin mail, campaña retroactiva, embudo de adopción (POR-*)

Métricas (MET-01 a MET-05)

### Otros pedidos abiertos

| Qué | Estado |
| --- | --- |
| Botón de plantillas en la ficha del cliente | Nuevo. Barato y de uso inmediato |
| Nickname de login + alta sin mail | Medido: 27 errores en 12 archivos. Revertido para no dejar el árbol roto |
| Campo del umbral de nota baja en Administración | Ya funciona por API; falta la pantalla |

## Datos de producción que ordenan la prioridad

| Medición | Valor |
| --- | --- |
| Clientes sin acceso al portal | 72 de 95 (76%) |
| Clientes fuera de cadencia (E1+E2) | 30 de 30 |
| Avisos de habilitación pendientes | 10 visibles + 20 que el sistema no veía |
| Mantenimientos vencidos | 18 (2 con más de 2 años) — todos en importados por planilla |
| Encuestas respondidas | 1 de 19 |
| Tickets abiertos por clientes | 0 |