# Reunión Experiencia Solar — listas de trabajo

Datos de PRODUCCIÓN, consultados el 04 de septiembre de 2026. Cada línea es un cliente concreto para trabajar en la reunión, con nombre y teléfono.

## EL NÚMERO DE LA REUNIÓN

63 de 63 clientes de la cartera están fuera de su cadencia. El 100%.

| Etapa | Cartera | Fuera de cadencia | Umbral |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 (pre-obra) | 8 | 8 | 3 días |
| E2 (habilitación) | 22 | 22 | 5 días |
| E3 (post-habilitación) | 33 | 33 | 10 días |
| Total | 63 | 63 |  |

El estándar acordado es *cero clientes por encima de su cadencia*. Hoy se parte de 63.

Sirve como línea de base: la próxima reunión se mide contra este número.

Aclaración necesaria: este número mezcla *falta de contacto* con *falta de registro*. Por eso la primera semana hay que registrar todo, aunque parezca redundante — sin eso no se puede saber cuál de los dos problemas es.

## 1. Avisos de habilitación pendientes

El análisis de agosto decía 6. Hoy son 30, y se dividen en dos grupos con

problemas distintos.

### 1.A — Los que el sistema SÍ está alertando (10 clientes)

Tienen la fecha de habilitación escrita, así que la Regla de Oro corrió.

| Cliente | Teléfono | Asesor | Habilitado el | Días | Último contacto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hotel LAMAS 2 - 6135021000 | 098591082 | July Correa | 2026-07-27 | 39 | 2026-07-21 |
| COVITEJA Mono | 092966799 | July Correa | 2026-09-03 | 1 | 2026-07-21 |
| Leonardo Rodriguez | 094351020 | Nicolas Machin | 2026-08-20 | 15 | 2026-08-06 |
| Gustavo Vallegra | 099206567 | Nicolas Machin | 2026-09-02 | 2 | 2026-07-27 |
| Gaston de Leon | 099538282 | July Correa | 2026-08-31 | 4 | 2026-08-03 |
| Rafael Figueroa | 099691483 | July Correa | 2026-07-20 | 46 | 2026-07-21 |
| COVITEJA Trifasico | 092966799 | July Correa | 2026-09-03 | 1 | 2026-07-21 |
| Victoria Soler | 099860881 | July Correa | 2026-08-05 | 30 | 2026-08-03 |
| SEBASTIAN DE RIENZO | - | - | 2026-03-01 | 187 | NUNCA |
| Paolo Terzano | 099219601 | July Correa | 2026-08-21 | 14 | 2026-07-30 |

Prioridad real: los de pocos días. COVITEJA (x2), Gustavo Vallegra y Gastón de

León están dentro o apenas fuera de la ventana de 24-48 h: son los que hay que

avisar hoy. Los de 14-46 días ya están vencidos: hay que verificar si se avisó y

no se registró. Sebastián De Rienzo, con 187 días, es un caso a revisar aparte.

### 1.B — Los INVISIBLES para el sistema (20 clientes)

Este es el hallazgo. UTE les finalizó el trámite, pero **nadie confirmó el

traspaso T8, así que la fecha de habilitación quedó vacía y la Regla de Oro

nunca se disparó para ellos**. No aparecen en ninguna alerta ni en ningún cartel.

| Cliente | Teléfono | Asesor | UTE finalizó | Días | Último contacto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marcelo Crudelli | - | July Correa | 2026-05-11 | 116 | NUNCA |
| Martín González | 095028861 | July Correa | 2026-05-20 | 107 | NUNCA |
| Rodolfo Sosa | 096299825 | Gabriel Vera | 2026-07-02 | 64 | NUNCA |
| Gonzalo Gil | 099464600 | July Correa | 2026-07-02 | 64 | 2026-07-21 |
| Alejandro Ramirez | 098467896 | July Correa | 2026-06-29 | 67 | NUNCA |
| ESTILO SRL | 096299825 | Nicolas Machin | 2026-06-26 | 70 | NUNCA |
| Carlos Barba | 098193000 | Martin Garcia | 2026-06-25 | 71 | NUNCA |
| Gregorio Medina | 097391550 | July Correa | 2026-06-10 | 86 | NUNCA |
| Wilfredo Gabitto | 091003353 | Martin Garcia | 2026-05-21 | 106 | NUNCA |
| Busquets | - | - | 2026-05-06 | 121 | NUNCA |
| Santiago Pons | - | July Correa | 2026-05-02 | 125 | NUNCA |
| Luciano Labandera | - | July Correa | 2026-06-10 | 86 | NUNCA |
| Fabian Mezquita | 095272430 | July Correa | 2026-06-22 | 74 | NUNCA |
| Aldo Portela | - | July Correa | 2026-06-10 | 86 | NUNCA |
| Alejandro Fiermarin | 099550725 | July Correa | 2026-06-17 | 79 | NUNCA |
| Felipe Ciaran | 091410026 | July Correa | 2026-06-11 | 85 | NUNCA |
| Diego Trias | 099356920 | July Correa | 2026-05-20 | 107 | NUNCA |
| Fernando Ciaran | 091410026 | July Correa | 2026-06-11 | 85 | NUNCA |
| Daniel Trias | 099680018 | July Correa | 2026-06-01 | 95 | NUNCA |
| José Percovich | 099626624 | Martin Garcia | 2026-06-24 | 72 | NUNCA |

Todos figuran como proyecto terminado y ninguno tiene contacto registrado. Por

las fechas (mayo-julio) es probable que a la mayoría se les haya avisado y no se

haya registrado — pero eso hay que confirmarlo cliente por cliente, porque el

sistema no puede distinguirlo.

Esto confirma por qué el error #1 del backlog (mover la escritura de la fecha de habilitación al momento en que Tramitación marca el trámite terminado) es de alta prioridad: 20 clientes quedaron fuera del radar por un clic que nadie dio.

## 2. Esperando fecha de obra (12 clientes)

| Cliente | Teléfono | Asesor | Vendido el | Días | Etapa actual | Último contacto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antonella Brondo | 097349690 | Martin Garcia | 2026-07-09 | 57 | TRAMITACION_UTE | 2026-08-18 |
| José Gonzalez | 099602206 | Martin Garcia | 2026-07-09 | 57 | ONBOARDING | NUNCA |
| Alejandro Machiavello | 099148827 | Martin Garcia | 2026-07-24 | 42 | TRAMITACION_UTE | 2026-08-13 |
| Ernesto Cameto | 098334025 | Martin Garcia | 2026-07-31 | 35 | TRAMITACION_UTE | 2026-08-20 |
| Pablo Moreira | 098827732 | Martin Garcia | 2026-08-04 | 31 | TRAMITACION_UTE | 2026-08-20 |
| Ruben Penedo | 095003154 | Nicolas Machin | 2026-08-05 | 30 | — | NUNCA |
| Rodrigo Machado | 099313362 | July Correa | 2026-08-05 | 30 | TRAMITACION_UTE | 2026-08-07 |
| BARENOF SA | 099109684 | Nicolas Machin | 2026-08-07 | 28 | ONBOARDING | NUNCA |
| Sebastián Calleros | 099250744 | July Correa | 2026-08-19 | 16 | — | NUNCA |
| Yamandú Ramos | 098511267 | Nicolas Machin | 2026-08-26 | 9 | TRAMITACION_UTE | NUNCA |
| Oscar Maurán | 093 651 979 | July Correa | 2026-09-01 | 3 | ONBOARDING | NUNCA |
| Cristian Noya | 091 329 154 | July Correa | 2026-09-02 | 2 | ONBOARDING | NUNCA |

El mensaje no es "no hay fecha": es dónde está su proyecto ahora y qué falta

para agendar. La columna de etapa da el contenido de cada llamada.

Ojo con un dato raro: varios figuran en TRAMITACION_UTE sin tener obra agendada. Eso no debería pasar — o la obra se hizo sin cargarse al calendario, o la etapa está mal. Revisar con Gabriel.

## 3. Obras tentativas con fecha pasada (6)

| Cliente | Teléfono | Fecha agendada | Días pasados | Estado del proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTILO SRL | 096299825 | 2026-04-06 | 151 | COMPLETED |
| José Percovich | 099626624 | 2026-04-29 | 128 | COMPLETED |
| Alejandro Fiermarin | 099550725 | 2026-04-30 | 127 | COMPLETED |
| German Fernandez | 096515558 | 2026-05-14 | 113 | COMPLETED |
| COVITEJA Trifasico | 092966799 | 2026-06-17 | 79 | COMPLETED |
| Rodrigo Alvarez | 098316401 | 2026-08-10 | 25 | ACTIVE |

Las cinco primeras ya están terminadas: es limpieza de estado. **Rodrigo Alvarez

es el único activo** y su fecha pasó hace 25 días — ese hay que mirarlo hoy.

## 4. Proyectos activos sin ningún contacto registrado (12)

| Cliente | Teléfono | Asesor | Vendido el | Días | Etapa actual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rafael Ricca | 099185874 | Martin Garcia | 2026-05-14 | 113 | EJECUCION_OBRA |
| Camilo Perez | 099848034 | Martin Garcia | 2026-06-08 | 88 | ONBOARDING |
| José Gonzalez | 099602206 | Martin Garcia | 2026-07-09 | 57 | ONBOARDING |
| Ruben Penedo | 095003154 | Nicolas Machin | 2026-08-05 | 30 | — |
| Rodrigo Alvarez | 098316401 | Nicolas Machin | 2026-08-06 | 29 | TRAMITACION_UTE |
| BARENOF SA | 099109684 | Nicolas Machin | 2026-08-07 | 28 | ONBOARDING |
| Sebastián Calleros | 099250744 | July Correa | 2026-08-19 | 16 | — |
| Yamandú Ramos | 098511267 | Nicolas Machin | 2026-08-26 | 9 | TRAMITACION_UTE |
| Pablo Ruiz | 099173265 | Martin Garcia | 2026-08-31 | 4 | — |
| Oscar Maurán | 093 651 979 | July Correa | 2026-09-01 | 3 | ONBOARDING |
| Cristian Noya | 091 329 154 | July Correa | 2026-09-02 | 2 | ONBOARDING |
| Gerardo Rodriguez | 091601169 | Martin Garcia | 2026-09-02 | 2 | — |

**Rafael Ricca es el más grave: 113 días, en ejecución de obra, sin un solo

registro.**

## 5. Cartera completa fuera de cadencia (63 clientes)

Ordenada por gravedad: primero los que nunca tuvieron contacto, después por días.

| Etapa | Cliente | Teléfono | Último contacto | Días | Exceso sobre umbral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Oscar Maurán | 093 651 979 | NUNCA | - | sin contacto |
| E2 | Rafael Ricca | 099185874 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Fabian Mezquita | 095272430 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Fernando Ciaran | 091410026 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Aldo Portela | - | NUNCA | - | sin contacto |
| E2 | Yamandú Ramos | 098511267 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Marcelo Crudelli | - | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | José Percovich | 099626624 | NUNCA | - | sin contacto |
| E2 | Camilo Perez | 099848034 | NUNCA | - | sin contacto |
| E1 | José Gonzalez | 099602206 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Martín González | 095028861 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Adriana Gambaro | 099986000 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Alejandro Fiermarin | 099550725 | NUNCA | - | sin contacto |
| E1 | Ruben Penedo | 095003154 | NUNCA | - | sin contacto |
| E1 | BARENOF SA | 099109684 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Rodolfo Sosa | 096299825 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Santiago Pons | - | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Busquets | - | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Gregorio Medina | 097391550 | NUNCA | - | sin contacto |
| E1 | Sebastián Calleros | 099250744 | NUNCA | - | sin contacto |
| E1 | Pablo Ruiz | 099173265 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Felipe Ciaran | 091410026 | NUNCA | - | sin contacto |
| E1 | Gerardo Rodriguez | 091601169 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Carlos Barba | 098193000 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | ESTILO SRL | 096299825 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Diego Trias | 099356920 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Wilfredo Gabitto | 091003353 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Alejandro Ramirez | 098467896 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Daniel Trias | 099680018 | NUNCA | - | sin contacto |
| E1 | Cristian Noya | 091 329 154 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Luciano Labandera | - | NUNCA | - | sin contacto |
| E2 | Rodrigo Alvarez | 098316401 | NUNCA | - | sin contacto |
| E3 | Hotel LAMAS 2 - 6135021000 | 098591082 | 2026-07-21 | 45 | 35 |
| E3 | COVITEJA Mono | 092966799 | 2026-07-21 | 45 | 35 |
| E3 | Gonzalo Gil | 099464600 | 2026-07-21 | 45 | 35 |
| E2 | Nelson Filippa | 095319713 | 2026-07-21 | 45 | 40 |
| E3 | Rafael Figueroa | 099691483 | 2026-07-21 | 45 | 35 |
| E3 | COVITEJA Trifasico | 092966799 | 2026-07-21 | 45 | 35 |
| E2 | Gerardo Fernández | 099211825 | 2026-07-24 | 42 | 37 |
| E3 | Edgar Valdés | 091029900 | 2026-07-24 | 42 | 32 |
| E3 | Gustavo Vallegra | 099206567 | 2026-07-27 | 39 | 29 |
| E3 | Hotel LAMAS 1 - 8038942923 | 098591082 | 2026-07-27 | 39 | 29 |
| E3 | Paolo Terzano | 099219601 | 2026-07-30 | 36 | 26 |
| E3 | Gaston de Leon | 099538282 | 2026-08-03 | 32 | 22 |
| E3 | Victoria Soler | 099860881 | 2026-08-03 | 32 | 22 |
| E3 | German Fernandez | 096515558 | 2026-08-03 | 32 | 22 |
| E2 | Javier de Leon | 099058877 | 2026-08-06 | 29 | 24 |
| E2 | Alvaro Garcia | 094584372 | 2026-08-06 | 29 | 24 |
| E2 | Ruben Darino | 099229041 | 2026-08-06 | 29 | 24 |
| E3 | Leonardo Rodriguez | 094351020 | 2026-08-06 | 29 | 19 |
| E2 | Rodrigo Machado | 099313362 | 2026-08-07 | 28 | 23 |
| E2 | Hernan Almada | 098876200 | 2026-08-07 | 28 | 23 |
| E2 | Claudia Rolan | 094037387 | 2026-08-07 | 28 | 23 |
| E2 | Americo Fontes | 097056459 | 2026-08-13 | 22 | 17 |
| E2 | Hamilton Romero | 093709805 | 2026-08-13 | 22 | 17 |
| E2 | Alejandro Machiavello | 099148827 | 2026-08-13 | 22 | 17 |
| E2 | Santiago Pereyra | 096161034 | 2026-08-13 | 22 | 17 |
| E2 | Nestor Rojas | 099547195 | 2026-08-13 | 22 | 17 |
| E2 | José Correa | 096924841 | 2026-08-14 | 21 | 16 |
| E2 | Antonella Brondo | 097349690 | 2026-08-18 | 17 | 12 |
| E2 | Alejandro Ferri | - | 2026-08-20 | 15 | 10 |
| E2 | Ernesto Cameto | 098334025 | 2026-08-20 | 15 | 10 |
| E2 | Pablo Moreira | 098827732 | 2026-08-20 | 15 | 10 |

## Orden sugerido para la reunión

Mostrar el 63/63 y acordar que es la línea de base, no un reproche.

Grupo 1.A, los recientes (COVITEJA x2, Vallegra, De León): avisar hoy.

Grupo 1.B, los 20 invisibles: repartir y verificar si se avisó. Es el que

más clientes involucra y el que nadie estaba viendo.

Los 12 esperando fecha: contactar con el estado real de su proyecto.

Rafael Ricca y Rodrigo Alvarez: los dos casos individuales más graves.

Con Gabriel, aparte: las 6 tentativas sin confirmar, y por qué hay

proyectos en trámite UTE sin obra agendada.

## Verificación técnica confirmada hoy

**La configuración de alertas por correo sigue teniendo 10 filas, todas de

Administrador. El rol Experiencia Solar no tiene ninguna** — Alejandra no recibe

ni un solo mail. Es el arreglo 0.1 del backlog y es cuestión de minutos.